Project Summary

| ชื่อโครงการ (ไม่เกิน 10 words): ลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง/งานทดสอบตามกฎหมายสถานีบริการ สายงาน ตซธ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้ประสานงานโครงการ (ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรติดต่อ): นายอิทธิพันธ์ สกุลวันธนาศักดิ์ 0910656270 |  |  |
| หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ): วิศวกรรมและซ่อมบำรุงตลาดเอนเนอร์ยีโซลูชัน (วซ.ตซธ.) |  |  |
| ช่วงเริ่มโครงการ (สามารถระบุเป็นเดือน หรือวันที่ก็ได้): มิถุนายน 2569 | ช่วงสิ้นสุดโครงการ: ธันวาคม 2569 |  |
| ที่มาของโครงการ (Background): จากปริมาณงานซ่อมบำรุงที่มากขึ้นภายในสถานีบริการน้ำมันสายงานตลาดเอนเนอร์ยี่โซลูชัน (ตซธ.) โดยบริการลูกค้าทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ลูกค้าผลิตภัณฑ์พิเศษ และลูกค้าขายส่ง ซึ่งได้ลงทุนกับ OR ซึ่งมีการลงทุนและใช้งานอุปกรณ์ของ OR อย่างต่อเนื่อง อาทิ ตู้จ่ายน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อส่งน้ำมัน และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้เกิดงานซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่สามารถตรวจสอบประวัติที่ชัดเจนและควบคุมได้ก่อนการแจ้งซ่อมบำรุง ปัจจุบันการรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมันนั้นมีการรับแจ้งซ่อมจากลูกค้าผ่านระบบ Call Center, Email และพนักงาน OR ประสานงานให้ บางส่วนยังขาดการตรวจสอบประวัติและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงและหากแจ้งซ่อมแล้วอาจเกิดปัญหาขึ้นซ้ำและไม่เหมาะสมในระยะยาว ทางหน่วยงานวิศวกรรม วซ.ตซธ. ได้เล็งเห็นแนวทางการลดค่าใช้จ่ายจากปริมาณงานซ่อมบำรุงที่มากขึ้นนี้ ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่องานซ่อมบำรุงที่มีปริมาณมากทั้งด้าน CM/PM/BM รวมถึงแผนการทดสอบตามกฎหมาย และเพื่อสามารถปรับกลยุทธ์และแผนงานทางด้าน Budget ในอนาคตได้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อให้มีระบบที่สามารถใช้งานสำหรับตัดสินใจทุกมิติและสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร OR ลงตามเป้าหมาย 20% โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้สามารถต่อยอดสำหรับอนาคต และเป็นแนวทางระบบการแจ้งซ่อมบำรุง CM/PM/BM ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในสายงาน ตซธ. ตามการลงทุนอุปกรณ์ที่มากขึ้นทุกๆปี อีกด้วย |  |  |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objective): - เพื่อให้แจ้งซ่อมบำรุงแบบแบบ Smart Decision โดยเน้นการใช้งานจริงต่อยอดได้ พร้อมประเมิณอาการและ Provide Solution เพื่อลดการแจ้งเปิดงานซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงในอนาคต - สามารถประเมิณปัญหาค่าใช้จ่ายและกาแนวทางลด เช่น งานซ่อมบำรุง PM/CM/BM ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถวางแผนและลดค่าใช้จ่ายสำหรับงานตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้กระทบต่อ Budget งานซ่อมอื่นๆ - เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในอุปกรณ์ OR สามารถซ่อมบำรุงและแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยมี Solution ที่ครบถ้วน - สามารถบริหารอุปกรณ์ได้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านประสิทธิภาพลดการหยุดทำงานของอุปกรณ์ที่ยาวนาน - บริหารอุปกรณ์เดิมซึ่งก่อให้เกิดซ่อมแซมสะสมที่ไม่คุ้มต่อการซ่อม ทั้งการลดการเปลี่ยนอะไหล่เกินความจำเป็น |  |  |
| วิธีการพัฒนา / ปรับปรุง (Solution): - พัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุง โดยใช้ทรัพย์พยากรของ OR ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Microsoft Power BI , Power Automate - ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บเป็นประวัติ โดย Collect Data เดิมที่หาได้จากการแจ้งซ่อมปี 2025 เป็น Baseline เปรียบเทียบ และหาค่าใช้จ่ายของการซ่อมแต่ละประเภทพร้อมจัดระเบียบแต่ละประเภทของงานซ่อมใหม่ เป็นระบบ - พัฒนาระบบ Smart Asset Dashboard, Inventory Stock เพื่อให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินเดิมและใช้ประโยชน์แทนการซ่อม |  |  |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output) (ระบุเป็นผลลัพธ์ทางตรงที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมหน่วยวัดผล ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากค่าที่เกิดขึ้นจริงได้): - ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง/งานทดสอบให้ได้อย่างน้อย 20% ตามเป้าหมายการลด OPEX ขององค์กร |  |  |
| ผู้รับรองการสมัครโครงการ (ระบุชื่อ-นามสกุล): (ผู้จัดการส่วนขึ้นไป) นายสุธี สัณนิธิลาวัณย์ (ผจ.วซ.) |  | ลงนามรับรอง |

หมายเหตุ:

- ระบุข้อมูลภายใน 1 หน้า

- ระบุข้อมูลโดยใช้ Font Cordia New ขนาด 12 pt